亳州市第十幼儿园校园零星维修项目招标方案

一、招标条件
1.项目名称：亳州市第十幼儿园校园零星维修项目

2.资金来源：日常工作运转经费

3.招 标 人：亳州市第十幼儿园

二、项目概况与招标范围
1.建设地点：项目位于亳州市第十幼儿园；

2.项目概况：园内防高空抛物网翻新、楼外墙脱落处修缮、班级室内修缮、防水作业等；
3.计划工期： 30日历天（中标后3天内签订合同，超出工期每天按照合同金额的1%扣除，以此累加。）
4.招标内容：具体内容详见附件清单。

5.最高投标限价（招标控制价）：    79084.00   元。
6.施工结束后经采购人在7个工作日内验收，验收合格后支付合同总价85%，审计结束后，按审计后总价支付到97%，剩余3%作为质保金，一年后无质量问题付清。
三、投标人资格要求

1.投标人资格要求：

（1）报价人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；
  （2）具有建筑装修装饰专业承包叁级及以上资质；要求配备项目经理。
  （3）报价人须具有有效期内的安全生产许可证；
  （4）投标时提供工期计划表；
  （5）自报名截止时间之日起至投标截止时间止，在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力。
  2.本次招标不接受联合体投标。

四、报价费用
  报价人在询价采购过程中的一切费用由报价人自行承担，包括清单编制费1500元等费用，由中标单位支付。

五、踏勘现场
  报价人自行对项目现场和其周围环境进行踏勘，以便报价人获取有关编制报价文件和签署合同所需的各项资料。报价人应承担现场考察的责任、风险和费用。
  项目单位向报价人提供有关现场的资料和数据，是项目单位现有的能使报价人利用的资料，但项目单位对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
  报价人在查阅询价采购文件和踏勘现场后，可以提出问题要求澄清。但所有问题都应用纸质版文字形式提交建设单位。

六、报价文件的编制
  1.报价文件的语言及度量衡单位    
  (1)报价人和项目单位之间对项目有关的所有往来通知、函件和报价文件均使用中文。报价人随报价文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准；
  (2)除技术规范另有规定外，报价文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
  2.报价文件的组成
  (1)法人授权委托书及身份证；
  (2)报价函；
  (3)清单报价书；
  (4)报价人总体情况介绍及资格证明文件（如有效企业营业执照副本复印件、须具备相关施工资质证书复印件、安全生产许可证复印件等）；
  (5)报价单位认为适宜的其他资料。
  3.报价文件的要求
  (1)报价人应当按照询价采购文件及国家相关标准规定编制报价文件。具体数量详见采购数量清单。
  (2)报价文件的编写方式。
  (3)报价文件正本和副本用A4纸张打印。
  (4)报价文件的签署：报价人代表必须按询价采购文件的规定签署报价文件3份（正本、副本）、报价函、清单报价书等，并在报价文件封面上加盖报价人单位公章。

七、报价文件的递交
  1.报价人代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因询价采购文件的修改推迟报价截止日期的，则按通知规定的时间递交。
  2.电话、传真、电子邮件等形式的报价概不接受。
  3.对报价人提交的报价文件不予退还。
  4.迟交的报价文件：业主将拒绝接收在报价截止时间后送达的报价文件。
  5.投标文件的修改、补充和撤回,投标人在招标文件要求提交报价文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的报价文件，并以书面形式通知业主补充、修改的内容作为报价文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由报价人的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件作为报价文件的一部分，份数和密封要求同报价文件一致。
八、报价
  1.报价人必须对采购清单中所有项目进行报价。
  2.总报价中必须包括成本、利润、税金、开办费、运费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
  3.本项目采用报价合同。
  注：1.投标总价需包含渣土、垃圾清理外运费用。
    2.投标单位所报单价和总价须包含规费、措施费、管理费、税金（增值税）等。  
九、招标文件的获取
1.报名时间（招标文件获取时间）、

从发布招标公告之日起至  2025  年   7  月   3  日下午15：30 止（北京时间）；

2.报名方式：现场报名（携带有效资料）

地点：亳州市第十幼儿园   联系人：张老师  电话： 19356911108 。
3.开标时间:     2025   年  7  月   3 日下午  15:30  （北京时间），开标地点：亳州市第十幼儿园；
4.中标方式：平均价中标。若出现两份报价同时接近平均价，则以既往相关类型业绩数量为评标标准,相关业绩数量多着中标。
十、评标方式
  采用综合评标法，以平均价+下浮系数为基准价，最接近基准价的选为中标候选人( 现场抽取下浮比例，下浮比例1%～3% )。最接近基准价的报价超过2名时，采用二次报价法确定中标候选人（第二次报价必须低于第一次报价）。

十一、其他要求
  1.投标文件要求整齐装订，无涂改，递交时密封完好，注明投标人，所投项目等。（不规范的投标文件，采购人有权拒绝接收投标文件）。
  2.投标人报价包含材料、施工、税费等。
注：1.所有材料均要求采用环保材质，有毒、有害材质一律验收不合格。

2.施工前与甲方详细沟通项目相关细节，无疑问之后进行施工。

投标文件
亳州市第十幼儿园校园修缮项目

投 标 人：                            （盖单位章）
年   月   日
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一、投标函

致：亳州市第十幼儿园（招标人名称）

在考察现场并充分研究XXXXXXXXX项目（项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件的全部内容后，我方兹以投标总价人民币（大写）：                      ；（小写）：             元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的施工，30天（日历日）内竣工，并确保项目工程质量达到 合格  标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

投 标 人：      名称   （盖章）  







法定代表人或其委托代理人：    （盖章或签字）  

电话：

                

联系人：                           联系电话： 

二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                      

单位性质：                                                      
地    址：                                                      
成立时间：                 年             月              日

经营期限：                                                      
姓    名：                         性        别：               
年    龄：                         职        务：                
         （法定代表人名称）系                              （投标人名称）

的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日          

三、授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）的   （姓名） 为我公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无权转让委托权，特此委托。

   附：法定代表人身份证明

	授权委托人身份证的扫描件或复印件


投  标  人：                                    （盖单位章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）
身份证号码：                                                
委托代理人：                                  （签字或盖章） 

身份证号码：                                                

授权委托日期：     年     月     日

亳州市第十幼儿园校园修缮项目工程量

验收清单

五、承诺书
承诺书

我公司郑重承诺：一、保证完全接受招标文件的全部内容，在投标过程中，无围标、串标、出借资质及弄虚作假等违规行为；保证提交的扫描件或复印件与原件一致、真实有效；目前我公司及参与该项目的项目负责人（建造师）无被限制投标的不良行为记录。二、保证目前没有拖欠农民工工资的行为，在施工过程中按有关规定及时发放农民工工资。三、保证中标后按招标文件的要求、投标文件的承诺、合同约定及国家、省、市有关规定进行施工，不转包、非法分包等。四、保证按投标文件中的项目管理人员进场管理，除不可抗力等因素外，不更换项目管理人员，确保工程质量和工程安全。五、保证在工程款项结算时，提供正规发票。如有违反上述承诺、存在任何虚假或违法违规行为，我公司自愿接受相关部门的处理，并自愿放弃索要保证金的权利，承担由此产生的一切后果。 

法定代表人签字或盖章：        

投标单位：（盖章）  

年   月   日
  六、资格材料

1.营业执照；

2.业绩合同（内容与本项目内容类似）
3.安全文明施工措施

4.招标文件要求的其他资料。

